SOP KEGIATAN PENGKAJIAN PENETAPAN STATUS MUTU AIR SUNGAI LINTAS KABUPATEN/KOTA

| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Staf | Ka. Seksi | Ka. Bidang | Ka. Dinas | Tim Teknis | Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Membuat penetapan objek pemantauan / sampling lapangan, jadwal rapat, survei titik sampling dan pemantauan ke lapangan dan menugaskan staf untuk mengetik |  |  |  |  |  | - Data kegiatan tahun sebelumnya - DPA, PO, KAK, SK | 3 jam | Data objek pemantauan (survei dan sampling) |  |
| 2. | Mengetik dan mengirimkan Undangan Rapat, menyiapkan bahan dan materi rapat |  |  |  |  |  | Data objek pemantauan (survei dan sampling) | 3 jam | Undangan, Bahan dan Materi Rapat |  |
| 3. | Melaksanakan rapat persiapan survei dan sampling lapangan |  |  |  |  |  | Bahan dan Materi Rapat | 2 jam | Notulen dan Hasil Kesepakatan Rapat |  |
| 4. | Meneliti dan memaraf konsep Nota Dinas dan Surat Tugas untuk pelaksanaan survei titik sampling dan pemantauan ke lapangan, kemudian meneruskan ke Ka. Bidang dan Ka. Dinas |  |  |  |  |  | Konsep Nota Dinas & Surat Tugas | 2 jam | Konsep Nota Dinas & Surat Tugas yang sudah diparaf |  |
| 5. | Meneliti dan menandatangani konsep Surat Tugas untuk pelaksanaan survei titik sampling dan pemantauan ke lapangan, jika setuju menugaskan Ka. Bidang untuk menindaklanjuti |  |  |  |  |  | Konsep Nota Dinas & Surat Tugas yang sudah diparaf | 5 menit | Nota Dinas & Surat Perintah Tugas yang sudah ditandatangani |  |
| 6. | Melakukan survei titik sampling dan pengambilan sampel air sungai bersama petugas laboratorium |  |  |  |  |  | Nota/ SP/ SPPD/ Peta/ GPS/ Kuesioner dan Peralatan Sampling | 2 minggu | - Penetapan titik sampling - Hasil analisis laboratorium; - Data swapantau; |  |
| 7. | Melakukan pengolahan data hasil analisis laboratorium dalam rangka penentuan status mutu air sungai |  |  |  |  |  | - Hasil analisis laboratorium; - Data swapantau; | 2 minggu | Hasil pengolahan data |  |
| 8. | Pembuatan Laporan Kegiatan |  |  |  |  |  | Hasil pengolahan data | 1 bulan | Laporan Akhir Kegiatan |  |
|  |  |  |  |  | FINAL |  |  |  | Laporan Akhir Kegiatan yang sudah disetujui |  |