- PENDAHULUAN

  - LATAR BELAKANG

Kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi. Mengadopsi visi ini, terutama dengan menghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif pengembangan sumber daya manusia, yang juga bervisikan penciptaan masyarakat berbasiskan informasi dan pengetahuan. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan baik antar sesama lembaga pemerintah maupun kepada publik.

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Sumatera Barat juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Inisiatif-inisiatif TIK provinsi juga dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Di dalam organisasi pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri. Oleh karena itu, dalam pengembangannya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan elemenelemen masyarakat. Hal inilah yang menjadi peran inti dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Substansi Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada RPJM Daerah, RPJP Daerah, dan RKP Daerah (RKPD) serta memuat rancangan program dan kegiatan wujud dari pola perencanaan partisipatif. Rencana Kerja memuat kebijakan publik dan arah kebijakan penyuluhan selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang harus dilaksanakan secara konsisten.

    - TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat merupakan Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, bidang statistik dan persandian serta pengolahan data elektronik;

- Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, bidang statistik dan persandian, serta pengolahan data elektronik;

1. VISI DAN MISI

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mempunyai mempunyai visi yaitu Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi Informasi Menuju Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera. Sedangkan misi, sebagai jabaran visi adalah

  - Mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;

  - Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

  - Meningkatkan Kecukupan Informasi Masyarakat Menuju Sumbar Informatif

  - LANDASAN  HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Landasan Formil

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 2002 tentang Penyiaran.

- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tim Telematika Indonesia;

- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengembangan e-Government;

- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah.

Landasan Materil

Masukan,saran, pendapat, dan aspirasi seluruh stakeholders sebagai hasil konsultasi dan koordinasi perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

  - MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Infomatika Provinsi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian. Selain itu Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Dinas Komunikasi dan Infomatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian serta untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Komunikasi dan Infomatika Provinsi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informtika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan kegiatan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian tahunan Provinsi Sumatera Barat, yang bersumber dana dari APBD dan sumber lainnya.

  - SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Infofmatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Inforatika keterkaitan antara Renja SKPD dengan  dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja KL dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

  - Landasan Hukum

Memuat pejelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang digunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

  - Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tujuan, sasaran dan fungsi penyusunan Renja Tahun 2018.

  - Sistematika Penulisan

Menjelaskan pokok bahasan tiap bab dalam Rencana Kerja, serta susunan garis besar dokumen

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2016

  - Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan renja Dinas Perhubungan dan Kominkasi Informatika Tahun 2016 , kondisi dan perkiraan capaian Tahun 2017.  Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan realisasi program dan kegiatan  pelaksanaan renja tahun sebelumnya

  - Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

  - Isu-Isu strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

  - Review Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.  Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancanagan awal RKPD

  - Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan  baik dari keompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD Kabupaten/kota yang langsung ditujujan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang sebelumnya.

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1	Telaahan terhadap kebijakan nasional

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra SKPD

3.3	Program dan Kegiatan

Berisikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

BAB  II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2016

Proses pelaksanaan tugas pokok  dan fungsi Dinas Komunikasi dan Infofmatika Provinsi Sumatera  Barat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika Tahun 2018, terlebih dahulu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun 2017 :

2.1  EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Pada tahun 2016 Komunikasi dan Informatika hanya salah satu Bidang di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan anggaran sebesar Rp. 3.950.000,-. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada tanggal 28 Desember 2016 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dilantik sesuai dengan SK     Nomor tahun 2016 dan pada tanggal 30 Desember 2016 Pejabat Eseon III dan IV  dilantik, kegiatan yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun sebelumnya melekat pada Biro Humas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Bappeda.

Bidang- bidang yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika  adalah :

- Bidang Komunikasi dan Informatika;

- Bidang Statistik;

- Bidang Persandian;

2.1.1     PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program yang dilaksnakan oleh Bidang Kominfo adalah :

- Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Kominfo

( Nomor rekening  : 1.25.1.07.01.15.01)

| Input | : | Dana Rp.75.000.000,- |
| --- | --- | --- |
| Output | : | Terlaksananya monitoring dan evaluasi KPU-USO |
| Outcomes | : | Tersedianya data dan kondisi Sarana Telekomunikasi Program KPU-USO |

Realisasi keluaran (output ) dari kegiatan ini adalah tercapainya terlaksananya monitoring dan evaluasi KPU USO yaitu dana bantuan yang dianggarkan mellaui APBN, capaian realisasi fisik 90.95 dan realisasi keuangan Rp.68.176.897,-   (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.68.176.897,- atau sebesar 90,90 %

- Program Fasilitasi Peningkatan SDM BIdang Kominfo.

( Nomor Rekening : 1.25.1.07.01.15.01)

- Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi/ e-Government.

| Input | : | Dana Rp.250.000.000,- |
| --- | --- | --- |
| Output | : | Terlaksananya Pelatihan Bidang SDM Kominfo e-Gov |
| Outcomes | : | Tersedianya SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi |

Realisasi keluaran (output ) dari kegiatan ini adalah : Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan hanya tercapai 93.13 %, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.188.939.614,0,- atau sebesar  75,58 %.

- Penyelenggaraan Kegiatan Filateli

| Input | : | Dana Rp.100.000.000,- |
| --- | --- | --- |
| Output | : | Terlaksananya kegiatan filateli |
| Outcomes | : | Tersedianya SDM Filateli yang berkualitas |

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.96.349.712- atau sebesar 96,35 %

- Pemberdayaan Masyarakat Informasi

| Input | : | Dana Rp.300.000.000,- |
| --- | --- | --- |
| Output | : | Terlaksananya penyebaran informasi dan masyarakat |
| Outcomes | : | Tersedianya informasi yang akurat |

Realisasi keluaran (output ) dari kegiatan ini adalah :

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan hanya mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.252.692.685,- atau sebesar 84,23 %.

- Literasisasi Informasi Media Komunikasi

| Input | : | Dana Rp.75.000.000,- |
| --- | --- | --- |
| Output | : | Terlaksananya Literasi pendidikan online |
| Outcomes | : | Terlaksananya masyarakat yang informative dan mawas dirii |

Realisasi keluaran (output ) dari kegiatan ini adalah :

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.146.475.151,- atau sebesar 97,65 %

- Program Kerjasama Informasi dan media Massa

( Nomor rekening : 1.25.1.07.01.22

- Penyelenggaraan Diseminasi Informasi.

| Input | : | Dana Rp.400.000.000,- |
| --- | --- | --- |
| Output | : | Terlaksananya informasi yang akurat |
| Outcomes | : | Terlaksananya program kerjasama informasi dan Media Massa |

Realisasi keluaran (output ) dari kegiatan ini adalah :

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.353.878.760,- atau sebesar  88,47 %.

- Pemilihan Media Tradisional terbaik

| Input | : | Dana Rp.350.000.000,- |
| --- | --- | --- |
| Output | : | Terlaksananya pemilihan Media Tradisional terbaik tingkat Sumatera Barat |
| Outcomes | : | Terpilihnya Media Tradisional terbaik tahun 2016 |

Realisasi keluaran (output ) dari kegiatan ini adalah :

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.68.176.897,- atau sebesar 90,90 %.

- Penyusunan Buku Statistik Perhubungan.

| Input | : | Dana Rp.75.000.000,- |
| --- | --- | --- |
| Output | : | Terlaksananya penyusunan buku statistik Perhubungan Kominfo |
| Outcomes | : | Tersedianya Bahan Pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan |

Realisasi keluaran (output ) dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya penyusunan buku statistic.

- Terlaksananya program kerjasama informasi dan Media Massa tentang sektor Perhubungan dan Kominfo.

- Tersedianya bahan  sebagai dasar kebijakan untuk. pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.66.838.563,- atau sebesar  89,12 %

- Program Keterbukaan Informasi

(Kode rekening : 1.2.5.1.07.01.25

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi.

| Input | : | Dana Rp.400.000.000,- |
| --- | --- | --- |
| Output | : | Terlaksananya penyebaran Informasi |
| Outcomes | : | Tersedianya informasi yang akurat |

Realisasi keluaran (output ) dari kegiatan ini adalah :

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.353.878.760,- atau sebesar 88,47 %

- Pemilihan Media Tradisinal terbaik

| Input | : | Dana Rp.350.000.000,- |
| --- | --- | --- |
| Output | : | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KIP |
| Outcomes | : | Tersedianya data sarana program monitoring dan evaluasi KIP |

Realisasi keluaran (output ) dari kegiatan ini adalah :

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.342.588.214,- atau sebesar 97,65 %

- Program keterbukaan Informasi

- Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

| Input | : | Dana Rp.350.000.000,- |
| --- | --- | --- |
| Output | : | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KIP |
| Outcomes | : | Trsedianya data sarana program monitoring dan evaluasi KIP |

Realisasi keluaran (output ) dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya program keterbukaan Informasi

- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KIP.

- Tersedianya data Sarana program monitoring dan Evaluasi KIP

Pada tingkat hasil (outcomes) yakni terlaksananya realisasi fisik kegiatan 90%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.278.986.458,- atau sebesar 90,90 %

- Sosialisasi dan Edukasi Penyelesaaian Sengketa Informasi.

| Input | : | Dana Rp.300.000.000,- |
| --- | --- | --- |
| Output | : | Terlaksananya penyelesaian Sengketa Informasi |
| Outcomes | : | Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) |

Realisasi keluaran (output ) dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya Penyelesaian Senketa Informasi

- Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi PSI

- Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 90%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.232.162.150,- atau sebesar  79,39 %

- Belanja Sekretariat Komisi Informasi

| Input | : | Dana Rp.1.250.000.000,- |
| --- | --- | --- |
| Output | : | Terlaksananya OPerasional Komisi Informasi KIP |
| Outcomes | : | Terlaksana Operasional komisi Informsi (KIP) |

Realisasi keluaran (output ) dari kegiatan ini adalah :

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.1.070.951.493,- atau sebesar  75,15 %

- Program Pengembangan Kominfo dan Media Massa

- Pembinaan Jasa Postel di Sumatera Barat.

| Input | : | Dana Rp.100.000.000,- |
| --- | --- | --- |
| Output | : | Terlaksananya pembinaan Jasa Postel di Sumbar |
| Outcomes | : | Tersedianya SDM Jasa Postel yang berkualitas |

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.90.829.929,- atau sebesar 90,83 %

- Pengadaan Wifi untuk menunjang Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun  ( Nomor Rekening : 1.25.1.07.01.25)

| Input | : | Dana Rp.150.000.000,- |
| --- | --- | --- |
| Output | : | Terpasangnya Wifi di kawasan agrowisata Lubuk minturun |
| Outcomes | : | Tersedia jaringan internet di Kwasan Agrowisata |

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.46.407.000,- atau sebesar 80,94 %

- Pengawasan dan Penertiban Sektor Pos dan

telekomunikasi   ( Nomor Rekening  : 1.25.1.07.01.25)

| Input | : | Dana Rp.100.000.000,- |
| --- | --- | --- |
| Output | : | Terlaksananya pengawasan dan penertiban Bidang Postel |
| Outcomes | : | Tertibnya pengusahaan jasa pos dan penggunaan perangkat telekomunikasi |

Realisasi keluaran (output ) dari kegiatan ini adalah :

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.96.886.275,- atau sebesar 96,89 %

    - REALISASI PEMBIAYAAN

Pada tahun 2016 Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD (DPA-SKPD) sebesar Rp  3.950.000.000,- yang kesemuanya merupakan belanja langsung

    - PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika antara lain adalah :

    - Masih rendahnya daya saing infrastruktur

    - Masih kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

    - Belum meratanya akses informasi di seluruh Indonesia.

    - Masih terbatasnya prasarana komunkasi dan informatika yang berdaya saing.

    - Belum terintegrasinya system komunkasi dan informatika instansi pemerintah

  - ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.  Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan per Undang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.  Lebih lanjut dapat kami sampaikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bidang Komunkasi dan Informatika Provinsi sumatera Barat pada table dibawah ini.

Tabel 2. Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD 	Tahun 2016

(Tabel VI.C.1)

| No. | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD |  |  |  |  | Realisasi Capaian |  |  | Proyeksi |  |  | Catatan Analisis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (PP-6/2008) | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  |  |
| 1 | Monitoring dan Evaluasi KPU-USO | - |  | 16 KALI | 16 Kali |  | 17 kali | 18 | 16 KALI |  | 16 Kali | 17 kali |  | 18 |  |  |
| 2 | Pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo / e-Government | - |  | 30 org | 80 org |  | 100 org | 120 org | 30 org |  | 80 org | 100 org |  | 120 org |  |  |
| 3 | Penyelengaraan Kegiatan Filateli | - |  | 300 org | - |  | 300 org | 300 org | 300 org |  | - | 300 org |  | 300 org |  |  |
| 6 | Pemberdayaan Maysarakat Informasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 950 org |  | 1000 org | 1100 org | 1300 org | 950 org | 1000 org |  | 1100 org | 1300 org |  |  |  |
| 4 | Literasi informasi Media Komunkasi | - |  | 1000 Org pljar |  | 1250 org pelajar | 1300 pelajar | 1400 pelajar | 1000 Org pljar | 1250 org pelajar |  | 1300 pelajar | 1400 pelajar |  |  |  |
| 5 | Penyelenggaraan Diseminasi Informasi | - |  | 950 org |  | 600 org | 700 org | 800 org | 950 org | 600 org |  | 700 org | 800 org |  |  |  |
| 6 | Pemilihan Media Tradisional Terbaik | - |  | 19 Kab/kota- |  | 19 Kabkota- | 19 Kabkota | 19 Kabkota | 19 Kabkota | 19 Kab kota |  | 19 Kabkota | 19 Kab kota |  |  |  |
| 7 | Penyusunan Buku Statistik Perhubungan | - |  | 200 buku |  | 250 Buku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi public | - |  | 1 lap |  | 10 Kota | 12 kota | 14 kota | 1 lap | 10 kota |  | 12 kota | 14 kota |  |  |  |
|  | Sosialisasi dan Edukasi Penyelesaian Sengketa Informasi |  |  |  |  | 12 kabkota 650 org | 12 kabkota 650 org | 12 kabkota 650 org | 12 kabkota 650 org | 12 kabkota 650 org |  | 12 kabkota 650 org | 12 kabkota 650 org |  |  |  |
|  | Belanja Seretariat Komisi Informasi |  |  | 1 pkt |  | 1 pkt | 1 pkt | 1 pkt | 1 pkt | 1 pkt |  | 1 pkt | 1 pkt |  |  |  |
|  | Pembinaan Jasa Postel di Sumatera Barat |  |  | 8 kab kota 160 org |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Wifi untuk menunjang kawasan Agrowisata Lubuk Minturun |  |  | 5 wifi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengawasan dan Penertiban Sektor Pos dan telekomunikasi |  |  | 12 kab kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang disusun dan direncanakan oleh satu organisasi atau SKPD, tingkatan hasil yang dicapai sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi Bidang komunikasi dan Informatika, pada penyelenggaraannya ada hal-hal yang menjadi tantangan, permasalahan, hambatan dan keberhasilan yang dapat ditarik sebagai isu penting dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi organisasi, baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi.

  - Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2016, maka review terhadap rancangan awal RKPD telah sesuai, namun dalam proses pelaksanaannya ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan tambahan dana untuk menunjang kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut. Pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2016  adalah :

      - Bidang Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.950.000.000,- berkurang di Perubahan APBD sebesar (Rp 543.500.000,-) menjadi Rp  2.770.780.140,- dan terealisasi fisik 98,27 % dan keuangan 90,92% atau Rp. 2.519.110.040 ,- telah berupaya melaksanakan program/kegiatan Pembangunan yaitu Pengendalian tertib administrasi Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat, walaupun ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan  karena APBD terlambat ditetapkan dan banyak harus dilakukan pergeseran serta perubahan anggaran terlebih dahulu baru bisa dilaksanakan kegiatan tersebut karena perubahan judul kegiatan.

      - Pada Tahun 2017 Anggaran APBD Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp.5.608.756.693,-  Anggaran tersebut belum mengakomodir semua Program yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sebuah OPD, hanya anggaran untuk Bidang Kominf.

      - Pagu Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 berkurang sebesar Rp.1.176.756.693,-  sehingga menjadi Rp. 4.432.000.000,-

      - Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terkait Bidang Komunikasi dan Informatika termasuk urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Perumpunan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksdu pada ayat 3 meliputi  Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

      - Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 pembagian urusan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah sbb :

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.

- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemda prov kan kl

- Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah daerah

- Pengamanan Informasi/ Persandian

- Statistik  Sektoral

      - Pelaksanaan kegiatan komunikasi dan Informasi public bukan merupakan layanan dasar, diperlukan komitmen penuh dari pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi Bidang Informasi dan Komunkasi Publik tersebut.

      - Sesuai dengan Amanat Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik  : Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan komunikasi public dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik.

  - PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Seperti halnya telah disebutkan di atas, maka penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat juga telah sesuai dan tetap dilanjutkan pada tahun berjalan yaitu tahun 2017 dan juga rencana kerja tahun 2018, diantaranya program yang berkenaan dengan peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, dan program bidang Kominfo yang kesemuanya itu menyangkut aspek-aspek yang berhubungan dengan elemen-elemen masyarakat dan juga pemerintah.

Berbagai capaian dalam pembangunan tahun 2016 dan perkiraan 2017 menjadi dasar penentuan tema dalam RKPD tahun 2018 yang merupakan masa transisi dalam RPJMD 2010-2015 yang kemudian akan dilanjutkan dengan RPJMD 2016-2020. Berhubung belum adanya RPJMD 2016-2020, rancangan awal RKPD maka penyusunan Renja 2017 berikut didasarkan kepada RPJM Nasional 2015-2019 yang memuat 7 Visi, Nawacita  atau 9 Agenda prioritas yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang trdiri dari empat bagian utama yangs elanjutnya dijabarkan dalam RKP 2017.

Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung dalam prioritas ketiga yaitu Pemerataan daan Kewilayahan untuk daerah tertinggal dengan program prioritas Peningkatan SDM dan IPTEK dan  Perkotaan dengan Program Prioritas mengembangakan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK. Program Prioritas Pembangunan Politik , Hukum dan hankam meliputi Stabilitas keamann dan ketertiban dengan program prioritas keamanan data dan informasi ( keamanan cyber)

BAB III

III.  TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

  - TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH

Karena belum adanya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika maka penyusunan Renja pada masa transisi ini berpedoman kepada RPJM Nasional 2015-2019 dan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014. Berbagai capaian dalam pembangunan tahun 2015 dan perkiraan 2016 menjadi dasar penentuan tema dalam RKPD tahun 2017 yang merupakan masa transisi dalam RPJMD 2010-2015 yang kemudian akan dilanjutkan dengan RPJMD 2016-2020.    Berhubung belum adanya RPJMD 2016-2020, rancangan awal RKPD maka penyusunan Renja 2017 berikut didasarkan kepada RPJM Nasional 2015-2019 yang memuat 7 Visi, Nawacita  atau 9 Agenda prioritas yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yangs elanjutnya dijabarkan dalam RKP 2017.

Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung dalam prioritas ketiga yaitu Pemerataan daan Kewilayahan untuk daerah tertinggal dengan program prioritas Peningkatan SDM dan IPTEK dan  Perkotaan dengan Program Prioritas mengembangakan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK. Program Prioritas Pembangunan Politik , Hukum dan hankam meliputi Stabilitas keamann dan ketertiban dengan program prioritas keamanan data dan informasi ( keamanan cyber)

- Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas  2018, Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk dalam program Prioritas nasional nomor  VIII, IX dan nomor X  . Program Pprioritas nomor VIII yaitu tentang Insfrastruktur, Konektivitas, dan kemaririman, Pogram prioritas nomor IX Pembangunan Wilayah perbatasan dan Daerah tertinggal.

- Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terkait Bidang Komunikasi dan Informatika termasuk urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Perumpunan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksdu pada ayat 3 meliputi  Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

- Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 pembagian urusan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah sbb :

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.

- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemda prov kan kl

- Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah daerah

- Pengamanan Informasi/ Persandian

- Statistik  Sektoral

- Pelaksanaan kegiatan komunikasi dan Informasi public bukan merupakan layanan dasar, diperlukan komitmen penuh dari pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi Bidang Informasi dan Komunkasi Publik tersebut.

- Sesuai dengan Amanat Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik  : Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan komunikasi public dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi public.

Program kerja Pemerintah Pusat /Kemenkominfo sebagai leading sektor

- Telekomunikasi dan broadband;

- Digitalisasi;

- Government public relations

- Diseminasi program prioritas pemerintah

- Nation branding.

KEBIJAKAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2020, adalah rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Namun karena berada pada tahun transisi belum adanya RPJMD baru sesuai PP Noor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 40 ayat 2 huruf j dijelaskan bahwa pada masa transisi untuk menghindari kekosongan seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.

Sesuai dengan RPJMD Sumatera Barat tahun 2010- 2015, maka dari 5 misi pembangunan jangka menengah Sumatera Barat, terdapat 1 (satu) misi yang merupakan sasaran yang harus dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu pada Misi 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Tujuan  1 :  Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme .

Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur

Strategi : 1. Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparatur  2. Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi 3. Mengintensifkan penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pengembangan karir secara transparan dan berbasis kompetensi

Sasaran 2 : Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur

Tujuan  2 :  Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan  akuntabel Sasaran 1 :  Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

  - TUJUAN  DAN SASARAN RENCANA KERJA   SKPD

Tujuan dan sasaran renja SKPD sejalan dengan sasaran dan tujuan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran SKPD dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan yang hendak dicapai Dinas KOmunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut ;

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.

- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemda prov kan kl

- Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah daerah

- Pengamanan Informasi/ Persandian

- Statistik  Sektoral

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan , sasaran yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- Meningkatnya nilai indeks Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat;

- Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, Transparansi dan akuntabilitas;

- Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik;

- Meningkatnya Pengamanan Informasi/ Persandian;

- Terlaksananya Kompilasi Data Sektoral tahun 2017.

  - PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung kebijakan dan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika  Tahun 2016 di Sumatera Barat diusulkan beberapa program dengan berbagai kegiatan yang sumber dananya  berasal dari anggaran APBD I dan APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Kegiatan-kegiatan yang disusun ditujukan sebagai stimulan atau pemicu untuk menggerakan semua komponen penyuluhan dalam memanfaatkan berbagai potensi sumber daya untuk pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika  Provinsi Sumatera Barat.

    - Faktor –faktor menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 pembagian urusan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah sbb :

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.

- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemda prov kan kl

- Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah daerah

- Pengamanan Informasi/ Persandian

- Statistik  Sektoral

- Pelaksanaan kegiatan komunikasi dan Informasi public bukan merupakan layanan dasar, diperlukan komitmen penuh dari pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi Bidang Informasi dan Komunkasi Publik tersebut.

- Sesuai dengan Amanat Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik  : Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan komunikasi public dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi public.

3.3.2.  Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada urusan pokok ada sebanyak 5 program dengan 28 kegiatan  ,dimana 5 merupakan program yang sudah ada.  Sedangkan pada urusan pilihan terdapat 7 program,  dimana 2 (dua) merupakan program lama yang disempurnakan dan 5 (dua) merupakan program baru dengan total kegiatan sebanyak 40 buah.

Secara umum terjadi perubahan nama kegiatan di urusan pilihan karena disesuaikan dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika yang harus mengakomodir sektor dari Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang persaandian.  Hal ini juga menyebabkan terjadinya perubahan anggaran yang cenderung meningkat, karena sebelumnya hanya 1 (satu) Bidang Komunikasid an Informatika saja yang tercover sedangkan 2 (dua) Bidang lagi yaitu Statistik dan Persandian tidak mendapatkan alokasi kegiatan dan pendanaan yang cukup dalam mewujudkan target kinerja nya.   Secara detil program dan kegiatan yang disulkan pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

IV.  PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan RPJMD tahun 2016 – 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Dalam lingkup internal, Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 berfungsi sebagai acuan bahan dalam program dan  kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 sehingga penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD yang membidangi fungsi lain .

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 akan berorintasi pada optimalisasi penggunaanan TIK dalam rangka pelaksanaan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dengan optimalisasi penggunaan TIK diharapkan akan semakin lancarnya komunikasi dan penyebaran informasi baik antar Instansi pemerintah  maupun kepada masyarakat dan pihak swasta. Selain itu pelaksanaan tugas pada bidang statistik diharapkan mampu memudahkankan dalam penyediaan data sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambil keputusan. Selanjutnya pengamanan Informasi yang tersedia ini diupayakan melalui bidang persandian.